Техническое задание

Способ осуществления закупки – аукцион в электронной форме.

Наименование и описание объекта закупки и условия контракта:

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений Заказчика.

Информация об объёме работ содержится в разделе «Заказ на работы» документации об электронном аукционе.

Место выполнения работ:

644010, г. Омск, ул. Пушкина, д. 67.

Срок выполнения работ:

Начало работ – в течение 10 (десять) календарных дней после заключения Контракта;

- окончание работ в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня заключения  Контракта.

Источник финансирования:

Средства бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта определен проектно-сметным методом - статья 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок».

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: выполнение полного комплекса работ, стоимость материалов, используемых для производства работ, все налоги и таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату погрузочно-разгрузочных работ, транспортных расходов,  на объекте в период производства работ,  гарантийное обслуживание, и прочие расходы, связанные с исполнением Государственного контракта.

Подробная информация о расчёте начальной (максимальной) цены контракта содержится в локальном сметном расчете.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 003 902 (один миллион три тысячи девятьсот два) рубля 42 копейки.

Порядок оплаты (расчётов):

Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком, безналичным расчётом, путём перечисления денежных средств с расчётного счета Заказчика на расчётный счёт Подрядчика, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ и предоставления Подрядчиком в полном объёме надлежаще оформленной финансовой документации (КС-2, КС-3, счет и т.д.).

Срок действия контракта:

Контракт, вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 30 октября 2018 г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

Условия выполнения работ:

Подрядчик обязан выполнить работы по капитальному ремонту Объекта в соответствии с техническим заданием, ведомостью объемов работ и материалов, локальным сметным расчетом с надлежащим качеством в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, строительными нормами и правилами, техническими регламентами, ГОСТ, нормативными актами в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

Подрядчик должен  иметь сертификаты, удостоверяющие качество применяемых строительных материалов, соблюдать технологию производства работ.

До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список специализированной бригады, задействованной на объекте.

Время проведения работ:

- с понедельника по четверг с 8:30 до 17:45 часов,

- в пятницу с 8:30 до 16:30.

Производство работ после окончания рабочего времени Заказчика, в выходные и праздничные дни возможно в исключительных случаях, и только по согласованию с Заказчиком.

Работы будут выполняться в условиях действующего учреждения. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима на территории, на которой производятся работы, возлагается на Подрядчика.

Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, за достоверность сведений о стране происхождения, сохранность всех поставленных для реализации Контракта материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Применение строительных материалов, не удовлетворяющих требованиям действующих стандартов или ТУ и не имеющих паспортов, запрещается.

При осуществлении производственного контроля качества в обязательном порядке подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ.

Подрядчик обязан своевременно принимать меры по устранению замечаний. Работы на объекте ремонта могут быть приостановлены до полного устранения замечаний.

В ходе выполнения работ Подрядчик обязан своими силами освобождать ремонтируемые площади от мебели Заказчика, а также устанавливать её на места.

Вывоз строительного мусора с объекта осуществляет Подрядчик. Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) подрядчик выполняет за свой счет. Вывоз мусора должен осуществляться ежедневно, без захламления территории учреждения и порчи прилегающей территории.

По итогам выполнения работ подрядчику необходимо подготовить и предоставить отчетную документацию для согласования с Заказчиком, в составе:

1. акт о приемке выполненных работ (форма КС-2);

2. справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

3. акты освидетельствования скрытых работ;

4. документы о качестве (сертификаты, паспорта) на примененные материалы;

Отчетную документацию необходимо предоставить в 2-х экземплярах на бумажном носителе и одном в электронном виде.

Подробная информация об условиях выполнения работ содержится в разделе II. «Заказ на работы» документации об электронном аукционе.

Требования к безопасности работ:

Подрядчик обязан обеспечивать соблюдение требований техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период выполнения работ в соответствии с условиями контракта, требованиями СНиП, санитарно-эпидемиологическими правилами и действующим законодательством РФ.

Требования к техническим и качественным характеристикам товара используемого при выполнении работ:

Работа на объекте Заказчика выполняется из материалов Подрядчика в строгом соответствии с Ведомость объемов работ и материалов, Локальным сметным расчетом.

Материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны быть новыми, соответствовать Российским стандартам и иметь соответствующие сертификаты.

Подробная информация о требованиях к техническим и качественным характеристикам товара используемого при выполнении работ содержится в разделе II. «Заказ на работы» документации об электронном аукционе.

Требования к срокам предоставления гарантии качества работ:

Гарантийный срок на качество выполненных работ должен составлять не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев со дня подписания сторонами Акта о приёмке выполненных работ. Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Заказчиком об обнаружении недостатков, до дня полного их устранения Подрядчиком.

| Руководитель контрактной службы |  | И.В. Ёлохова |
| --- | --- | --- |

| Начальник отдела хозяйственного обеспечения |  | А.В. Корольков |
| --- | --- | --- |

II. Заказ на работы

1. Предмет государственного контракта

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений Заказчика.

Объём выполняемых работ:

Ведомость объемов работ и материалов

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. 1-ый этаж |
| Кабинет 2 |
|  | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,2844 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5186 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03498 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,2844 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,0795 |
| Кабинет 3 |
|  | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,335 |
|  | Смена вентиляционных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,01 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,667 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04092 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,1058 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,335 |
| Кабинет 8 |
|  | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,2574 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6561 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06734 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,022 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,149 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,2574 |
| Кабинет 4 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,566 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,022 |
| Кабинет 7 |
|  | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,1594 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4297 |
|  | Облицовка стен отбойной доской | 100 м2 облицовки стен | 0,052 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,0513 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,008 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1584 |
| Туалет |
|  | Смена: унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0,01 |
|  | Устройство поручней из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,0445 |
| Прочие работы |
|  | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,2 |
| Раздел 2. 2-ой этаж |
| кабинет 36 |
|  | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,1688 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5183 |
|  | Вторая окраска стен | 100 м2 поверхности стен | 0,5183 |
|  | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 Область применения: для покраски стен, потолков и фасадов. Технические характеристики: Внешний вид краски: однородная матовая пленка; Массовая доля нелетучих веществ: 53-59 %; Укрывистость высушенной пленки: не менее 120 г/м; Стойкость краски к воздействию воды, ч.: не менее12; Время высыхания до степени 3: не более 1 ч.; Цвет: по согласованию с Заказчиком. Остальные технические и функциональные характеристики соответствуют ГОСТ 28196-89 и иным техническим документам, действующим на территории РФ. | т | 0,0083 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02084 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,0521 |
|  | Замена потолочных плиток площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,0216 |
|  | Облицовка стен отбойной доской | 100 м2 облицовки стен | 0,032 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1688 |
| кабинет 37, 38 |
|  | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,3488 |
|  | Смена обоев: обыкновенного качества | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,954 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,954 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0412 |
|  | Замена потолочных плиток площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,0144 |
|  | Разборка покрытий полов (каб 38) | 100 м2 покрытия | 0,183 |
|  | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм | 100 м2 стяжки | 0,183 |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,183 |
|  | Облицовка стен отбойной доской | 100 м2 облицовки стен | 0,08 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,103 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,3488 |
| кабинет 39 |
|  | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,2358 |
|  | Смена обоев: обыкновенного качества | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,6006 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6006 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04184 |
|  | Разборка покрытий полов | 100 м2 покрытия | 0,369 |
|  | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм | 100 м2 стяжки | 0,369 |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,369 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 |
|  | Замена потолочной плитки | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,369 |
|  | Облицовка стен отбойной доской | 100 м2 облицовки стен | 0,08 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,1046 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,2358 |
| кабинет 40, 41 |
|  | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,3536 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
|  | Смена обоев: обыкновенного качества | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,9364 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9364 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03633 |
|  | Разборка покрытий полов (каб 40) | 100 м2 покрытия | 0,182 |
|  | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм (каб 40) | 100 м2 стяжки | 0,182 |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 (каб 40) | 100 м2 покрытия | 0,182 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) (каб 40) | 100 м профиля | 0,009 |
|  | Замена потолочных плиток площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (каб 40) | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,018 |
|  | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (каб 41) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,19 |
|  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (каб 41) выравнивание конструкции | 100 м2 поверхности облицовки | 0,19 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (каб 41) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03752 |
|  | Облицовка стен отбойной доской | 100 м2 облицовки стен | 0,16 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,1026 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,3536 |
| кабинет 42 |
|  | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,1416 |
|  | Разборка покрытий полов: из ламината | 100 м2 покрытия | 0,138 |
|  | Смена обоев: обыкновенного качества | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,4684 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4684 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02976 |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,138 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (балка) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02016 |
|  | Замена потолочных плиток площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,018 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1416 |
| кабинет 43 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,018 |
|  | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,1819 |
|  | Разборка покрытий полов: из ламината | 100 м2 покрытия | 0,176 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0073 |
|  | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм | 100 м2 стяжки | 0,176 |
|  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,176 |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,176 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 |
|  | Смена обоев: обыкновенного качества | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,3514 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3514 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1819 |
|  | Облицовка стен отбойной доской | 100 м2 облицовки стен | 0,012 |
| кабинет 44 |
|  | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,2391 |
|  | Демонтаж доски отбойной | 100 м2 облицовки стен | 0,0288 |
|  | Смена обоев: обыкновенного качества | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,4542 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4542 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (балка) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028435 |
|  | Замена потолочных плиток площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,018 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,2391 |
|  | Облицовка стен отбойной доской | 100 м2 облицовки стен | 0,0288 |
| кабинет 45 |
|  | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,232 |
|  | Демонтаж доски отбойной | 100 м2 облицовки стен | 0,0204 |
|  | Смена обоев: обыкновенного качества | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,5635 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5635 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04152 |
|  | Замена потолочных плиток площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,0576 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,232 |
|  | Облицовка стен отбойной доской | 100 м2 облицовки стен | 0,04 |
| кабинет 50 |
|  | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,3216 |
|  | Разборка покрытий полов: из ламината | 100 м2 покрытия | 0,571 |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,571 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 |
|  | Смена обоев: обыкновенного качества | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,8346 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8346 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0668 |
|  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 1 раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,024 |
|  | Замена потолочных плиток площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,0576 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,276 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,3216 |
|  | Облицовка стен отбойной доской | 100 м2 облицовки стен | 0,07976 |
| кабинет 3, 4 ,5, 6 |
|  | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,685 |
|  | Демонтаж доски отбойной (каб 6) | 100 м2 облицовки стен | 0,01056 |
|  | Разборка покрытий полов: из ламината | 100 м2 покрытия | 0,684 |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,684 |
|  | Смена обоев: обыкновенного качества | 100 м2 оклеенной поверхности | 1,33 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,33 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1155 |
|  | Замена потолочных плиток площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,036 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,21 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,685 |
|  | Облицовка стен отбойной доской | 100 м2 облицовки стен | 0,192 |
| Туалет |
|  | Смена: унитазов типа «Компакт» | 100 приборов | 0,01 |
|  | Смена: раковин | 100 приборов | 0,01 |
| кабинет 11 |
|  | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,1314 |
|  | Смена обоев: обыкновенного качества | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,3384 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3384 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0265 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,053 |
|  | Облицовка стен отбойной доской | 100 м2 облицовки стен | 0,0264 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1314 |
| кабинет 12 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,022929 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,281 |
|  | Замена потолочных плиток площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,0144 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,0525 |
| кабинет 14 |
|  | Разборка плинтусов из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,1814 |
|  | Разборка покрытий полов | 100 м2 покрытия | 0,213 |
|  | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,213 |
|  | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,4273 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4273 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03633 |
|  | Замена потолочных плиток площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,018 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,104 |
|  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 |
|  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1814 |
| кабинет 16 |
|  | Смена обоев: обыкновенного качества | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,257 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,257 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (оконных откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02084 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,0521 |
|  | Замена потолочных плиток площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,0144 |
|  | Облицовка стен отбойной доской | 100 м2 облицовки стен | 0,02 |
| коридор |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 1 / 100 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,4524 |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% (балка) белая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02032 |
|  | Замена потолочных плиток площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,18 |
|  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,492 |
|  | Облицовка стен отбойной доской | 100 м2 облицовки стен | 0,16484 |
| Прочие работы |
|  | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 1,8 |
| Раздел 3. Материалы |
|  | Унитаз для инвалидов Область применения: для использования людьми с ограниченными возможностями. Технические характеристики: Комплектность: унитаз, сиденье с крышкой, бачок; Размеры унитаза: длина 670-700 мм, ширина 350-360 мм, высота 460-500 мм.; Форма чаши: овальная; Метод установки сливного бачка: поверх унитаза; Режим слива воды: две кнопки (режим экономии); Материал: фарфор; Цвет: белый; Материал сиденья: дюропласт; Материал шарниров: металл, хром. Остальные технические и функциональные характеристики соответствуют СП 59.13330.2012, ГОСТ 30493-96 и иным техническим документам, действующим на территории РФ. | компл | 1 |
|  | Поручень под умывальник Область применения: использование в качестве дополнительной опоры для людей с ограниченными возможностями. Технические характеристики: Материал: нержавеющая сталь, толщиной не менее 1,5 мм.; Диаметр поручня: не менее 38 мм., не более 45 мм.; Размеры изделия указаны на эскизе: Остальные технические и функциональные характеристики соответствуют СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51261-99 и иным техническим документам, действующим на территории РФ. Эскиз: | шт | 1 |
|  | Поручень пристенный Область применения: использование в качестве дополнительной опоры для людей с ограниченными возможностями. Технические характеристики: Материал: нержавеющая сталь, толщиной не менее 1,5 мм; Диаметр поручня: не менее 38 мм., не более 45 мм; Размеры изделия указаны на эскизе: Остальные технические и функциональные характеристики соответствуют СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51261-99 и иным техническим документам, действующим на территории РФ. Эскиз: | шт | 1 |
|  | Плита ДСП 1220*2500*12 мм Область применения: для монтажа пола с последующей укладкой линолеума. Технические характеристики Толщина - не менее 12 мм.; Класс экологичности Е1; Класс влагостойкости - не менее Р3; Остальные технические и функциональные характеристики соответствуют ГОСТ 10632-2014 и иным техническим документам, действующим на территории РФ. | шт | 7 |
|  | Доска отбойная Область применения: для защиты стен в оживленных зонах, в помещениях с высокой посещаемостью. Технические характеристики: Материал – МДФ, оклеена пленкой; Ширина - 200 мм.; Толщина - 10 мм.; Цвет по согласованию с Заказчиком. Остальные технические и функциональные характеристики соответствуют техническим документам, действующим на территории РФ. | м | 425,6 |
|  | Обои высококачественные под покраску Область применения: для оклейки стен жилых и общественных зданий. Технические характеристики: Материал основы: флизелин; Материал покрытия: винил; Раппорт: без подгона; Влагостойкость: моющиеся; Ширина рулона: не менее 1,0 м.; Рельеф рисунка согласовывается с Заказчиком. Остальные технические и функциональные характеристики соответствуют ГОСТ 6810-2002 и иным техническим документам, действующим на территории РФ. | 100 м2 | 10,0015 |
|  | Линолеум Область применения: предназначен для укладки в местах с высокой нагрузкой на пол: общественные места, офисы, торговые площади, образовательные учреждения, кафе, медицинские учреждения. Технические характеристики: Тип линолеума: коммерческий; Состав: гетерогенный; Устойчивость к воздействию химических соединений – устойчиво; Тип дизайна – дерево (согласовывается с Заказчиком); Толщина покрытия общая – не менее 2 мм.; Толщина защитного слоя – не менее 0,7 мм.; Устойчивость к воздействию влаги – да; Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках – без повреждений; Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков – без повреждений; Цветоустойчивость – да; Пожарные характеристики: Г1, В2, РП1, Д2, Т2; Остальные технические и функциональные характеристики соответствуют ГОСТ 7251-2016 и иным техническим документам, действующим на территории РФ. | м2 | 276,76 |
|  | Плиты потолочные для потолка АРМСТРОНГ (без деталей крепления) Технические характеристики: Панели потолочные должны иметь белую тисненую поверхность с ненаправленными «червоточинами». Размер: 600х600 мм Толщина: не менее 12 мм Коэффициент звукопоглощения: не менее 0,5 Коэффициент светоотражения: не менее 80% Влагостойкость: не менее 75% Остальные технические и функциональные характеристики соответствуют техническим документам, действующим на территории РФ. | м2 | 77,04 |
|  | Порог алюминиевый Область применения: для перекрытия стыков напольных покрытий. Технические характеристики: Стыкоперекрывающий полукруглый порог из алюминиевых сплавов с покрытием; Ширина: не менее 41 мм; Материал: алюминиевый сплав; Система крепления: сверленный профиль/крепление на саморезы; Отделка: анодированное покрытие; Цвет – в тон напольного покрытия (по согласованию с Заказчиком). Остальные технические и функциональные характеристики соответствуют техническим документам, действующим на территории РФ. | шт | 6 |
|  | Профиль ПВХ уголок отделочный Область применения: для заделки различных стыков панелей как внешних, так и внутренних и предохранение от возможных щелей. Технические характеристики: Цвет: Белый. Размер: 20х20х2700 мм. Согнутые под углом 90 градусов рейки. Остальные технические и функциональные характеристики соответствуют техническим документам, действующим на территории РФ. | м | 201 |